# Sprint 1 — Daily Scrum Meeting Notes

Bereket AI — Mobil Mutfak Planlayıcısı

Dönem: 30 Haziran 2026 – 05 Temmuz 2026

# 30.06.2026

Sıla KARATAŞ:

- Kickoff toplantısı yapıldı, persona taslağı üzerinde çalışmaya başlandı

Samet DÖNMEZ:

- GitHub repo ve Jira board kurulumuna başlandı

Ceren KARABAĞ:

- TheMealDB API dokümantasyonu incelendi, veri çekme scripti planlandı

Anıl DİNÇ:

- Gemini API key alındı, ilk bağlantı testi yapıldı

Burak BAŞODA:

- Next.js proje iskeleti oluşturulmaya başlandı

# 01.07.2026

Sıla KARATAŞ:

- Onboarding akışı için soru listesi netleştirildi

Samet DÖNMEZ:

- Jira'da Sprint 1 backlog task'ları oluşturuldu

Ceren KARABAĞ:

- TheMealDB'den örnek tarif çekme scripti yazılmaya başlandı

Anıl DİNÇ:

- Pantry Parser Agent için ilk prompt şeması tasarlandı

Burak BAŞODA:

- PWA manifest.json ve service worker kurulumu tamamlandı

# 02.07.2026

Sıla KARATAŞ:

- Figma'da onboarding ekranı taslağı çizildi

Samet DÖNMEZ:

- Daily scrum süreci Slack üzerinden düzenlendi, sprint takip tablosu oluşturuldu

Ceren KARABAĞ:

- İlk 15 örnek tarif CSV formatına aktarıldı

Anıl DİNÇ:

- Pantry Parser Agent, Gemini structured output ile test edildi

Burak BAŞODA:

- Onboarding ekranının statik UI'ı kodlandı

# 03.07.2026

Sıla KARATAŞ:

- Kiler girişi ekranı için wireframe hazırlandı

- Demo senaryosu metnine başlandı

Samet DÖNMEZ:

- Sprint review hazırlıklarına başlandı, GitHub README güncellendi

Ceren KARABAĞ:

- Tarif veri seti 30 tarife tamamlandı

- Statik fiyat tablosu çalışmasına başlandı

Anıl DİNÇ:

- Mock plan JSON'u hazırlanmaya başlandı

Burak BAŞODA:

- Kiler girişi ekranı (serbest metin + hızlı seçim listesi) kodlandı

# 04.07.2026

Sıla KARATAŞ:

- Figma'da plan sonucu ekranı tasarlandı

- Demo senaryosu tamamlandı

Samet DÖNMEZ:

- Sprint 1 review dokümanı taslağı hazırlandı

Ceren KARABAĞ:

- Statik fiyat tablosu (30 ürün) tamamlandı

Anıl DİNÇ:

- Mock plan JSON'u tamamlandı, Pantry Parser çıktısıyla uyumlu hale getirildi

Burak BAŞODA:

- Plan sonucu ekranı mock veriyle bağlandı

# 05.07.2026

Sıla KARATAŞ:

- Uçtan uca akış test edildi, kullanıcı testi için notlar alındı

Samet DÖNMEZ:

- Sprint 1 review ve retrospective dokümanları tamamlandı

- Sprint 2 backlog hazırlığına başlandı

Ceren KARABAĞ:

- Veri dosyaları repoya eklendi, README'de veri kaynakları dokümante edildi

Anıl DİNÇ:

- Uçtan uca akış testinde agent çıktısı doğrulandı

Burak BAŞODA:

- PWA mobil cihazda test edildi, son hatalar giderildi